CAHIER DE CHARGES

Projet IA : Méthodologie et déploiement

Document évolutif à compléter progressivement aux Jalons 1, 2 et 3

| Titre du projet | La prédiction des retards de vol d’avion |
| --- | --- |
| Équipe # | 14 |
| Membre 1 | Alex Séguin |
| Membre 2 | Jérémie Tremblay |
| Session / section | Section A |
| Date de remise du cahier de charges – Jalon #1 | Date : 9 Octobre 2026 |
| Date de remise du cahier de charges – Jalon #2 | Date : |
| Date de remise du cahier de charges – Jalon #3 | Date : |

Comment utiliser ce cahier de charges	2

Calendrier du projet à respecter	3

Progression du cahier de charges	4

Informations générales du projet	4

1. Présentation générale du projet	5

1.1 Client ou organisation hypothétique	5

1.2 Contexte du problème	5

1.3 Problématique métier	5

1.4 Objectif du projet	5

1.5 Indicateurs de réussite	6

2. Périmètre du projet	6

2.1 Ce que le projet couvrira	6

2.2 Ce que le projet ne couvrira pas	6

2.3 Contraintes connues	6

3. Organisation de l’équipe	7

4. Données envisagées	8

4.1 Source des données	8

4.2 Description générale des données	8

4.3 Variable cible ou résultat recherché	9

5. Exploration initiale des données	9

5.1 Principaux constats	9

5.2 Problèmes identifiés	9

5.3 Questions à approfondir au prochain jalon	9

6. Dictionnaire de données - première version	10

7. Plan de travail initial	10

8. Bilan du Jalon 1	10

9. Mise à jour du projet depuis le Jalon 1	12

10. Préparation des données	12

10.1 Dictionnaire de données - mise à jour	12

11. Modélisation	13

11.1 Modèle de référence	13

11.2 Modèles testés	13

12. Optimisation	13

13. Évaluation des modèles	14

13.1 Métriques utilisées	14

13.2 Résultats	14

13.3 Analyse des résultats	14

14. Bilan du Jalon 2	14

15. Solution finale retenue	16

16. Déploiement / prototype	16

17. Mode d’utilisation de la solution	16

18. Suivi et maintenance	17

19. Limites du projet	17

20. Considérations éthiques et risques	17

21. Recommandations et prochaines étapes	18

22. Bilan final du projet	18

23. Livrables du projet	18

24. Exigences techniques	19

25. Annexes	19

Annexe A - Dictionnaire de données final	19

Annexe B - Références et sources	20

Annexe C - Autres éléments pertinents	20

# Comment utiliser ce cahier de charges

Ce cahier de charges est un document évolutif. Il doit être complété progressivement pendant le projet et mis à jour à chaque jalon. L’objectif n’est pas d’avoir un projet parfaitement défini dès le départ, mais de montrer comment votre compréhension du problème, des données et de la solution évolue au fil des unités d’apprentissage.

Au Jalon 1, vous définissez le projet, la problématique, le périmètre, les données et les premières observations.

Au Jalon 2, vous revenez sur les éléments du Jalon 1, vous les corrigez au besoin, puis vous documentez la préparation des données, la modélisation, l’optimisation et l’évaluation.

Au Jalon 3, vous mettez à jour l’ensemble du cahier de charges et vous documentez la solution finale, le déploiement, le suivi, la maintenance, les limites et les prochaines étapes.

Les changements importants doivent être expliqués. Modifier une décision prise au début du projet est acceptable si vous pouvez justifier pourquoi.

Le contenu du cahier de charges doit rester cohérent avec le journal de projet, le notebook ou le code, les présentations et le rapport final.

À chaque changement que vous faites dans les jalons précédents, vous devez les indiquer en les écrivant dans la couleur (orange)

## Calendrier du projet à respecter

| Jalon | Tâche noms | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Jalon #1 : Cycle de vie | Définition du problème | 16-Sep | 7-Oct |
| Jalon #1 : Cycle de vie | Collecte des données | 16-Sep | 7-Oct |
| Jalon #1 : Cycle de vie | Préparation des données (Jalon #1) | 21-Sep | 7-Oct |
| Jalon #2 : Optimisation | Préparation des données (Jalon #2) | 7-Oct | 11-Nov |
| Jalon #2 : Optimisation | Modélisation | 7-Oct | 11-Nov |
| Jalon #2 : Optimisation | Évaluation | 7-Oct | 11-Nov |
| Jalon #3 : Déploiement | Déploiement | 11-Nov | 9-Dec |
| Jalon #3 : Déploiement | Suivi & maintenance | 11-Nov | 9-Dec |
| Tout le long des jalons | Remplir le cahier de charges | 16-Sep | 16-Dec |
| Tout le long des jalons | Remplir le journal de projet | 16-Sep | 16-Dec |
| Tout le long des jalons | Écrire le rapport de projet | 16-Sep | 16-Dec |

Conseil : ne remplissez pas les sections futures à l’avance. Travaillez uniquement les sections correspondant au jalon en cours, puis revenez sur les sections précédentes lorsque votre projet évolue.

## Progression du cahier de charges

| Jalon | Unité | Travail attendu dans le cahier |
| --- | --- | --- |
| Jalon 1 | Unité 1 - Cycle de vie | Définir le problème, le client hypothétique, les objectifs, le périmètre, les données et effectuer une première exploration. |
| Jalon 2 | Unité 2 - Optimisation | Réviser le Jalon 1, préparer les données, tester plusieurs approches, optimiser les modèles et évaluer les résultats. |
| Jalon 3 | Unité 3 - Déploiement | Réviser l’ensemble, finaliser la solution, documenter le déploiement, le suivi, la maintenance, les limites et les recommandations. |

# Informations générales du projet

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Titre du projet | La prédiction des retards de vol d’avion |
| Sujet / problématique attribuée | Prédire si un vol sera à l’heure ou retardé à partir de ses caractéristiques et, en cas de retard, estimer sa durée. |
| Nom ou numéro de l’équipe | Équipe 14 |
| Membre 1 | Alex Séguin |
| Membre 2 | Jérémie Tremblay |
| Lien vers le dépôt / espace de travail | https://github.com/seguinx/Projet_Pr-diction_Avion-_retard |

# 1. Présentation générale du projet

Cette section est remplie au Jalon 1 (UNIQUEMENT***), puis révisée aux Jalons 2 et 3 si votre compréhension du projet change. Le non-respect de cette consigne résultera à des points en moins.

## 1.1 Client ou organisation hypothétique

Présentez brièvement l’organisation ou l’entreprise fictive qui aurait besoin de votre solution. Indiquez le secteur d’activité, le type d’organisation, les personnes ou activités concernées et pourquoi le problème étudié pourrait être important pour elle.

L’entreprise fictive se nomme Volarus.

Elle aura besoin de notre aide afin de concevoir un modèle d’IA capable de prédire quels vols seront en retard et, lorsqu’un retard est prévu, d’estimer sa durée en minutes.

Le problème étudié pourrait avoir un impact important sur l’efficacité de la gestion des vols, notamment en permettant d’anticiper les retards, d’analyser leurs causes et éventuellement de contribuer à réduire leur durée. Le projet pourrait également permettre à Volarus de mieux informer ses clients et de les aider à anticiper les retards de leurs vols.

## 1.2 Contexte du problème

Expliquez la situation actuelle : le besoin observé, les difficultés rencontrées, les personnes ou activités touchées et les conséquences possibles du problème.

Actuellement, certains vols sont en retard et Volarus souhaite pouvoir anticiper ces problèmes, mieux gérer les retards et informer les clients plus rapidement.

Volarus a de la difficulté à savoir quels vols seront en retard et de combien de temps.

Les conséquences possibles du problème sont :

- Frustration chez les clients, ce qui peut mener à une moins bonne réputation pour la compagnie.

- Stress chez les employés responsables de la gestion des vols, pouvant potentiellement mener à une perte d’employés.

- Surcharge du service à la clientèle en raison de l’augmentation des demandes et des plaintes.

- Perturbation d’autres vols, des horaires des avions et de la gestion des équipages en raison de l’effet en chaîne.

- Sans oublier le plus important : une perte financière pour la compagnie en raison des coûts supplémentaires liés aux retards.

## 1.3 Problématique métier

Formulez clairement le problème que le projet cherche à résoudre. Une bonne problématique permet de comprendre qui rencontre quel problème, dans quel contexte, et comment une solution IA pourrait aider.

Volarus ne peut pas savoir si un vol sera en retard ou non et, s’il est en retard, l’entreprise ne peut pas savoir de combien de temps.

Un bon modèle d’IA de prédiction qui arrive à prédire les vols qui seront en retard, ainsi que le nombre de minutes de retard, pourra aider l’entreprise dans sa gestion et aider les clients à planifier leurs déplacements d’avance. Il pourra également aider les employés à avoir un travail moins stressant.

## 1.4 Objectif du projet

Décrivez ce que votre solution doit permettre de faire. Par exemple : prédire une valeur, classifier une observation, détecter une situation, identifier une anomalie ou regrouper des profils.

Objectif général :

- Elle doit prédire correctement si un vol sera en retards ou non

- Si elle prédit que le vol sera en retard, de combien de temps en minutes.

Résultat attendu de la solution :

- Nous nous attendons a prédire correctement a 70% ou plus les vols en retard ou non.

- Nous nous attendons à ce que la durée des retards soit prédite à ±15 minutes près.

## 1.5 Indicateurs de réussite

Identifiez quelques indicateurs qui permettront de déterminer si la solution répond au besoin. Ils peuvent être liés à la performance du modèle ou au besoin du client.

| Indicateur | Pourquoi est-il pertinent ? |
| --- | --- |
| Précision de classification (Retard ou non) ≥ 70 % | Puisque si le taux est trop faible, ça veut dire que le modèle ne prédit pas assez bien |
| Erreur moyenne ≤ 15 minutes (Durée du retard) | Puisque si l’erreur est trop élevée, ça veut dire que le modèle estime mal la durée des retards. |

# 2. Périmètre du projet

Cette section aide à éviter un projet trop large. Elle est remplie au Jalon 1 puis ajustée au besoin.

## 2.1 Ce que le projet couvrira

. Analyser les données disponibles sur les vols afin d’identifier les facteurs qui peuvent être liés aux retards.

. Développer un modèle d’IA capable de prédire si un vol sera à l’heure ou en retard.

. Si un retard est prédit, développer un modèle permettant d’estimer la durée du retard en minutes.

. Évaluer les performances des modèles afin de déterminer s’ils atteignent les objectifs fixés.

. Créer un prototype simple permettant de démontrer le fonctionnement de la solution.

## 2.2 Ce que le projet ne couvrira pas

- Le projet ne cherchera pas à annuler ou modifier ou replanifier automatiquement les vols.

- Le projet ne permettra pas de contrôler directement les opérations de la compagnie aérienne.

- Le projet ne garantira pas qu’un retard prédit se produira réellement, puisque certains événements peuvent être imprévisibles.

- Le projet ne développera pas un système complet destiné à être utilisé directement dans les opérations réelles d’une compagnie aérienne.

## 2.3 Contraintes connues

- Pensez au temps disponible, à la quantité ou à la qualité des données, aux ressources techniques, aux connaissances de l’équipe, à l’accès aux données ou à la complexité du problème.

- Pensez au temps disponible, à la quantité ou à la qualité des données, aux ressources techniques, aux connaissances de l’équipe, à l’accès aux données ou à la complexité du problème.

- Temps limité: Le projet doit être réalisé dans le temps prévu pour les trois jalons du cours.

- Qualité des données: Certaines données peuvent être manquantes, incorrectes ou incomplètes et devront être nettoyées.

- Données disponibles: Les prédictions seront limitées aux informations présentes dans le jeu de données choisi.

- Complexité des retards: Certains retards peuvent être causés par des événements difficiles à prévoir avec les données disponibles.

- Ressources techniques: Le projet sera réalisé avec les outils et les ressources informatiques auxquels l’équipe a accès.

- Expérience de l’équipe: Les modèles utilisés devront rester adaptés aux connaissances acquises pendant le cours.

# 3. Organisation de l’équipe

Précisez la répartition prévue du travail. Les responsabilités peuvent évoluer, mais les deux membres doivent comprendre l’ensemble du projet.

| Membre | Responsabilités prévues | Contribution principale |
| --- | --- | --- |
| Alex Séguin | Nous allons avoir les mêmes responsabilités, puisque nous allons faire le projet 100 % ensemble, en réunion ou en appel. - Recherche et préparation des données - Nettoyage des données - Exploration et visualisation des données - Participation au développement et aux tests des modèles d’IA - Participation à l’évaluation des modèles d’IA - Documentation du projet | Nous faisons les mêmes contributions, puisque nous allons faire le projet 100 % ensemble, en réunion ou en appel. - Préparation et analyse des données - Modélisation - Évaluation des modèles - Documentation du projet |
| Jérémie Tremblay | - Recherche et préparation des données - Nettoyage des données - Exploration et visualisation des données - Participation au développement et aux tests des modèles d’IA - Participation à l’évaluation des modèles d’IA - Documentation du projet | - Préparation et analyse des données - Modélisation - Évaluation des modèles - Documentation du projet |

JALON 1 -- UNITÉ 1
DÉFINITION DU PROBLÈME, DONNÉES ET PREMIÈRE EXPLORATION

Question directrice : Qu’allons-nous essayer de résoudre, avec quelles données et selon quelle première approche ?

# 4. Données envisagées

## 4.1 Source des données

Utilisez un jeu de données ouvert ou public lorsque possible. Chaque source doit être correctement citée. Si les données nécessitent une permission ou un accès restreint, indiquez-le clairement.

| Jeu de données #1 | Information |
| --- | --- |
| Nom du jeu de données | Reporting Carrier On-Time Performance (1987-present) |
| Source (nom)v | Transtats.bts.gov |
| Auteur / organisation | U.S. Department of Transportation – Bureau of Transportation Statistics (BTS) |
| Lien | (lien dans la source, nom) |
| Format des données | CSV |
| Conditions d’utilisation / accès | Données publique et gratuite |

| Jeu de données #... | Information |
| --- | --- |
| Nom du jeu de données | - |
| Source | - |
| Auteur / organisation | - |
| Lien | - |
| Format des données | - |
| Conditions d’utilisation / accès | - |

## 4.2 Description générale des données

Décrivez ce que contiennent les données, leur format, le nombre approximatif d’observations et de variables, ainsi que la raison pour laquelle elles semblent adaptées à la problématique.

Les données sont dans un format personnalisé, car j’ai choisi les variables que je voulais utiliser. Il y a 602 953 données et 25 variables pour le moment. Elles semblent adaptées à la problématique, car elles sont très complètes et contiennent énormément de données et de variables que nous allons pouvoir analyser.

## 4.3 Variable cible ou résultat recherché

Si votre projet utilise une variable cible, indiquez son nom et ce qu’elle représente. Si votre projet n’a pas de variable cible, expliquez ce que vous cherchez à identifier, regrouper ou détecter.

Oui, la variable cible #1 est ‘ARR_DEL15’. Elle représente si un vol est en retard ou non.
La variable cible #2 est ‘ARR_DELAY_NEW’. Elle représente le nombre de minutes de retard à l’arrivé

# 5. Exploration initiale des données

Présentez uniquement vos premiers constats à cette étape. Vérifiez notamment les types de variables, les valeurs manquantes, les doublons, les distributions, certaines valeurs inhabituelles et les premières relations observées entre variables.

## 5.1 Principaux constats

| # | Constat | Pourquoi ce constat est-il important ? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certaines colonnes possèdent des valeurs nulles que je devrai remplacer par 0 ou analyser pour voir si c’est une bonne variable à garder. | S’il en manque trop, ça peut avoir un impact négatif sur le résultat de la prédiction. |
| 2 | Certaines variables veulent dire la même chose, elles seront fortement corrélées. Il sera nécessaire de regarder ceux trop corrélé. Par exemple : DAY_OF_MONTH DAY_OF_WEEK | Elles donnent pratiquement la même information au modèle. Donc une suffit sinon l’autre est inutile. |
| 3 | Certaines variables sont en ‘Object’ soi-disant surement en valeur STR. | Car je vais devoir les encoder ou les supprimer afin qu’elles soient interprétables par le modèle. |

## 5.2 Problèmes identifiés

- variables avec corrélation trop élevé

- besoin d’encoder les variables contenant du texte.

- Possibilité de supprimer des variables avec trop de données nulles.

## 5.3 Questions à approfondir au prochain jalon

- Vérifier qu’il n’y a pas un gros déséquilibre entre certaines variables.

- Vérifier que le dataset ne contient pas de données qui peuvent faire du dataleak.

- Vérifier s’il y a des données aberrantes qui peuvent nuire au modèle.

# 6. Dictionnaire de données - première version

Documentez les variables principales que vous pensez utiliser. Le dictionnaire sera mis à jour aux Jalons 2 et 3 si des variables sont ajoutées, transformées ou supprimées.

| Variable | Type | Description | Exemple | Utilisée ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGIN_CITY_NAME | object | Ou l’avion est partie | Los angeles | oui |
| Month | Int64 | Le mois | Février | OUI |
| Distance | Float64 | La distance entre les 2 destinations | 2000,43 | oui |
| Dest_city_name | object | L’endroit ou le vol se dirige. | Orlando | OUI |
| CRS_DEP_TIME | Int64 | L’heure de départ prévue du vol. | 1230 | oui |

# 7. Plan de travail initial

Ce plan donne une première vision du déroulement du projet. Il peut être modifié à mesure que le projet évolue.

| Étape | Tâches prévues | Responsable(s) | Échéance prévue | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition du problème | Définir la problématique, les objectifs et le périmètre du projet. | Alex et Jérémie | 7 octobre | Terminé |
| Collecte des données | Trouver et sélectionner un jeu de données adapté aux retards de vols. | Alex et Jérémie | 7 octobre | Terminé |
| Exploration des données | Observer les variables, valeurs manquantes, doublons, distributions et problèmes dans les données. | Alex et Jérémie | 7 octobre | Terminé |
| Préparation des données | Nettoyer et transformer les données afin de pouvoir les utiliser pour l'IA. | Alex et Jérémie | 11 novembre | À faire |
| Modélisation | Développer et tester différents modèles de prédiction. | Alex et Jérémie | 11 novembre | À faire |
| Évaluation et optimisation | Comparer les performances des modèles et essayer de les améliorer. | Alex et Jérémie | 11 novembre | À faire |
| Déploiement | Créer une démonstration simple permettant d'utiliser le modèle retenu.. | Alex et Jérémie | 9 décembre | À faire |
| Documentation finale | Mettre à jour le cahier de charges, le journal et le rapport final. | Alex et Jérémie | 16 décembre | À faire |

# 8. Bilan du Jalon 1

Qu’avons-nous accompli jusqu’ici ?

Nous avons défini le problème, les objectifs et le périmètre du projet. Nous avons aussi réparti les tâches entre les membres de l’équipe. Pour finir, nous avons regarder les jeu de données.

Qu’est-ce qui est encore incertain ?

Nous ne savons pas encore quelles variables et quels modèles seront les meilleurs pour prédire les retards de vol.

Quelles sont les prochaines étapes ?

. Identifier les variables les plus pertinentes pour les prédictions.

. Nettoyer et transformer les données au besoin.

. Commencer à tester différents modèles d’IA.

. Comparer et évaluer les performances des modèles.

Modifications à apporter aux sections 1 à 7 avant le prochain jalon :

Nous allons devoir vérifier si le dataset est bon ou pas pour le modèle.

Nous allons vérifier si les variables sont conformes et quelles variables sont bonnes.

Nous allons possiblement modifier le plan de travail.

Nous allons possiblement changer les variables que nous avons identifié comme étant importantes.

JALON 2 -- UNITÉ 2
PRÉPARATION, MODÉLISATION, OPTIMISATION ET ÉVALUATION

Avant de compléter cette partie, revenez sur les sections du Jalon 1 et mettez-les à jour. Question directrice : Qu’avons-nous appris depuis le Jalon 1 et comment cela influence-t-il notre approche ?

# 9. Mise à jour du projet depuis le Jalon 1

Indiquez les changements apportés à la problématique, aux objectifs, au périmètre, au jeu de données, aux variables ou à l’organisation du travail. Un changement n’est pas un échec : il doit simplement être expliqué.

| Élément modifié | Ce qui était prévu | Ce qui a changé | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- | --- |

# 10. Préparation des données

Décrivez les actions réalisées pour rendre les données utilisables : nettoyage, traitement des valeurs manquantes, suppression de variables, création de nouvelles variables, encodage, normalisation, séparation entraînement/test, etc.

| Action réalisée | Pourquoi était-elle nécessaire ? | Résultat / effet obtenu |
| --- | --- | --- |

## 10.1 Dictionnaire de données - mise à jour

Mettez à jour votre dictionnaire pour qu’il corresponde aux variables réellement utilisées à cette étape.

| Variable | Type | Description | Transformation appliquée | Utilisée ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 11. Modélisation

## 11.1 Modèle de référence

Indiquez le premier modèle ou l’approche de base utilisée comme référence. Expliquez pourquoi ce choix est pertinent pour votre problème.

.

.

.

.

## 11.2 Modèles testés

Lorsque cela est pertinent, comparez au moins deux approches différentes. Ne choisissez pas un modèle uniquement parce qu’il donne le meilleur score : soyez capables d’expliquer pourquoi vous l’avez testé.

| Modèle / approche | Pourquoi l’avoir testé ? | Paramètres ou éléments importants |
| --- | --- | --- |

# 12. Optimisation

Expliquez comment vous avez essayé d’améliorer vos modèles. Cela peut inclure l’ajustement des hyperparamètres, la sélection des variables, la transformation des données, l’équilibrage des classes, la validation croisée ou la comparaison de plusieurs configurations.

| Approche d’optimisation | Ce qui a été modifié | Effet observé |
| --- | --- | --- |

# 13. Évaluation des modèles

## 13.1 Métriques utilisées

Choisissez des métriques adaptées à votre type de problème. Expliquez pourquoi elles sont pertinentes plutôt que de simplement les énumérer.

| Métrique | Pourquoi cette métrique est-elle adaptée ? |
| --- | --- |

## 13.2 Résultats

| Modèle | Métrique 1 | Métrique 2 | Métrique 3 | Observation principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.3 Analyse des résultats

Expliquez ce que les résultats signifient, les forces et faiblesses observées, les erreurs importantes et le modèle que vous retenez à cette étape.

.

.

.

.

.

.

# 14. Bilan du Jalon 2

Ce qui fonctionne bien :

.

.

.

Ce qui fonctionne moins bien :

.

.

.

Décisions prises :

.

.

.

Ce qui sera fait avant le Jalon 3 :

.

.

.

Sections précédentes à mettre à jour :

.

.

.

JALON 3 -- UNITÉ 3
DÉPLOIEMENT, SUIVI ET MAINTENANCE

Au Jalon 3, les sections des Jalons 1 et 2 doivent aussi être mises à jour pour représenter l’état réel du projet. Question directrice : Comment notre solution peut-elle être utilisée, suivie et améliorée après la modélisation ?

# 15. Solution finale retenue

Présentez brièvement le modèle ou l’approche finale, sa performance, les raisons de ce choix, les données nécessaires en entrée et le résultat produit.

| Élément | Réponse |
| --- | --- |
| Modèle / approche retenue |  |
| Performance principale |  |
| Pourquoi ce choix ? |  |
| Entrées nécessaires |  |
| Résultat produit |  |

# 16. Déploiement / prototype

Décrivez comment la solution est démontrée ou mise à disposition d’un utilisateur. Une solution simplifiée peut être présentée dans un notebook, une mini-application, une interface ou une API selon les objectifs du cours.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Entrée |  |
| Traitement |  |
| Sortie |  |
| Utilisateur visé |  |

# 17. Mode d’utilisation de la solution

Expliquez brièvement comment une personne peut tester ou utiliser votre prototype. Les étapes doivent être suffisamment claires pour qu’une autre personne puisse suivre votre démarche.

| Étape | Action à réaliser |
| --- | --- |

# 18. Suivi et maintenance

Réfléchissez à ce qu’il faudrait surveiller après le déploiement : évolution des données, baisse de performance, nouvelles données, erreurs, fréquence de réentraînement, problèmes techniques ou changements du besoin.

| Élément à surveiller | Pourquoi ? | Action possible |
| --- | --- | --- |

# 19. Limites du projet

Identifiez les limites réelles de votre solution. Elles peuvent être liées aux données, au modèle, au temps, aux ressources, au prototype ou au contexte d’utilisation.

.

.

.

.

.

# 20. Considérations éthiques et risques

Réfléchissez aux risques pertinents pour votre projet : biais dans les données, utilisation de données sensibles, mauvaise interprétation des prédictions, conséquences d’une erreur, transparence ou équité.

| Risque / considération | Pourquoi est-ce important ? | Mesure ou précaution possible |
| --- | --- | --- |

# 21. Recommandations et prochaines étapes

Si le projet devait continuer, que recommanderiez-vous ? Pensez aux nouvelles données, aux améliorations techniques, aux modèles à tester, aux améliorations du prototype ou aux tests supplémentaires.

.

.

.

.

.

.

.

# 22. Bilan final du projet

Ce qui était prévu au départ :

.

.

.

Ce qui a réellement été réalisé :

.

.

.

Principaux changements entre le plan initial et le résultat final :

.

.

.

Principal apprentissage de l’équipe :

.

.

.

# 23. Livrables du projet

Le cahier de charges doit rester cohérent avec les autres livrables du projet.

| Livrable | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| Cahier de charges | Document évolutif complété et révisé aux trois jalons. |
| Journal de projet | Suivi chronologique du travail, des décisions, des difficultés et des changements. |
| Notebook / code | Code organisé, commenté et suffisamment clair pour suivre la démarche. |
| Dictionnaire de données | Description des variables réellement utilisées dans le projet. |
| Présentations des jalons | Présentation de l’avancement correspondant à chaque unité d’apprentissage. |
| Rapport final | Synthèse structurée de ce qui a réellement été réalisé et obtenu. |
| Prototype / démonstration | Présentation pratique du fonctionnement de la solution. |

# 24. Exigences techniques

| Élément | Exigence / choix de l’équipe |
| --- | --- |
| Langage principal | Python (avisez la professeure si vous souhaitez utiliser un autre langage). |
| Environnement de travail | Jupyter Notebook, Google Colab et/ou Visual Studio Code. |
| Bibliothèques | Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow ou autres bibliothèques pertinentes. |
| Déploiement | Une démonstration ou un prototype simplifié suffit selon les objectifs du projet. |

# 25. Annexes

## Annexe A - Dictionnaire de données final

Le dictionnaire final doit correspondre aux variables réellement utilisées dans le projet.

| Variable | Type | Description | Exemple | Transformation / utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Annexe B - Références et sources

Listez les jeux de données, articles, outils, bibliothèques et autres sources utilisées dans le projet.

.

.

.

.

.

.

.

.

## Annexe C - Autres éléments pertinents

Ajoutez ici, au besoin, des tableaux, captures, schémas ou informations complémentaires qui soutiennent votre projet sans alourdir le corps principal du cahier de charges.

.

.

.

.

.

.

.